«КЕРЧОМЪЯ» СИКТ ОВМÖДЧÖМИНСА

АДМИНИСТРАЦИЯЛÖН

ШУÖМ

______________________________________________________

## АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «КЕРЧОМЪЯ»

##### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

#### Республика Коми

Усть-Куломский район

с.Керчомъя

# 18 января 2021 года                                                                             № 04

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения «Керчомъя»

на период 2021-2023гг.

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования сельского поселения «Керчомъя»», утвержденные Решением Совета сельского поселения «Керчомъя» от 21.04.2020	года	№ІV-33/5     в целях повышения качества благоустройства сельского	поселения	«Керчомъя»,   руководствуясь Уставом сельского поселения	«Керчомъя»,	Администрация   сельского поселения «Керчомъя» п о  с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Благоустройство территории сельского поселения «Керчомъя»» на период 2021-2023гг. (далее - Программа).

2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте сельского поселения «Керчомъя» в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения «Керчомъя»                                О.В. Булышева

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

сельского поселения

«Керчомъя»

от 18.01.2021г. № 04

Муниципальная программа

«Благоустройство территории сельского поселения «Керчомъя»

Паспорт
муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения «Керчомъя»

| Координатор муниципальной программы | Администрация сельского поселения «Керчомъя» |
| --- | --- |
| Координаторы подпрограмм | Не предусмотрены |
| Участники муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Ведомственные целевые программы | Не предусмотрены |
| Цель муниципальной программы | Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории сельского поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности, создание комфортных условий проживания и отдыха населения. |
| Задачи муниципальной программы | - обеспечение освещенности улиц, внедрение современных экологически безопасных осветительных приборов, повышение энергетической эффективности сельского поселения; - проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ; - повышение уровня благоустройства общественных территорий; - привлечение безработных граждан к участию в решении проблем благоустройства; - проведение работ с населением, чьи дома необходимо убрать из-за ветхости и невозможности там проживания; -очистка снега внутрипоселенческих дорог (проездов, проулков) в зимний период; |
| Перечень целевых показателей программы | - количество приобретенных светильников; - уровень освещенности улиц; - количество спиленных и убранных аварийных деревьев; - количество установленных элементов благоустройства (лавочек, контейнеров и т.д.); - количество кладбищ, где проводились мероприятия по благоустройству; - количество обустроенных детских площадок; - площадь убранной территории на детских, спортивных площадках и зонах отдыха; - выкос сухой травы и борщевика; -площадь убранной от снега внутрипоселенческих дорог в зимний период; -количество убранных старых и ветхих домов (по согласованию); - количество привлеченных общественных рабочих; - количество проведенных субботников. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2021 - 2023 годы и без выделения на этапы ее реализации |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования подпрограммы 2127 тыс.рублей, в том числе по годам: 2021 год – 750,60 тыс.рублей; 2022 год – 729,80 тыс. рублей; 2023 год – 646,60 тыс. рублей; в том числе из средств местного бюджета -2127 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 750,60 тыс. рублей; 2022 год – 729,80 тыс. рублей; 2023 год – 646,60 тыс. рублей |

# 1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития благоустройства территории сельского поселения «Керчомъя»

Благоустройство территорий поселения - важнейшая составная часть его развития и одна из приоритетных задач органов местного самоуправления. Концепция стратегии социально-экономического развития сельского поселения «Керчомъя» определяет благоустройство территорий сельского поселения как важнейшую составную часть потенциала поселения. Повышение уровня качества среды проживания и временного нахождения, является необходимым условием стабилизации и подъема экономики и повышения уровня жизни населения.

В сельском поселении «Керчомъя» последние годы проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населённого пункта. В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем. Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться. Существующие финансово - экономические механизмы, обеспечивающие восстановление и ремонт имеющихся объектов благоустройства и инфраструктуры и строительство новых, недостаточно эффективны.

Уличное освещение требует постоянного обслуживания, включающего в себя надзор за исправностью электросетей, ликвидацию повреждений, замену элементов установок (проводов, осветительной арматуры, кабеля), ремонт и замена электрических (светодиодных) ламп, светильников.

С ноября по март воспроизводится очистка снега внутрипоселенческие дороги (проезды, проулки), также проездов на кладбищах в зависимости от  погодных условий и выпадения атмосферных осадков.

В сельском поселении существует проблема организации досуга детей. Территории детских площадок (три площадки) необходимо дооборудовать спортивными и детскими сооружениями в необходимых объемах.

Из местного бюджета на оплату безработным гражданам на благоустройство территории сельского поселения выделяются денежных средств недостаточно и на 2021 год и плановый 2022 и 2023 гг количество безработных граждан запланированных привлечении к временным и общественным работам сократился на 20 %.

Одна из проблем портящих эстетичный вид сельского поселения - это старые, развалившиеся и ветхие дома, которые непригодные для проживания. Есть родственники (дальние,  близкие) с которыми необходимо провести разъяснительную работу и обязать их в уборке этих домов.

Большая проблема по безопасности и  угрозы для здоровья населения является – борщевик Сосновского.

Данная трава представляет опасность для человек, прежде всего из-за свойств своего сока – при попадании на кожу он вызывает сильные и долго заживающие химические ожоги.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов.

Для решения проблем по благоустройству сельского поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Определение перспектив благоустройства муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач.

# 2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации программы

Реализация муниципальной программы рассчитана на срок с 2021 по 2023 годы.

Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы, позволяющие оценить эффективность ее реализации по годам, приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.

# 3. Перечень и краткое описание подпрограмм, и основные мероприятия программы

В рамках муниципальной программы предусмотрены отдельные мероприятия, направленные на улучшение внешнего облика сельского поселения «Керчомъя», повышение комфортности территории сельского поселения для удовлетворения потребностей населения в благоприятных условиях проживания.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении № 2 к настоящей Программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Финансирование мероприятий муниципальной программы предусматривается осуществлять за счет средств местного бюджета поселения с возможным привлечением средств республиканского и районного бюджетов, внебюджетных источников.

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения в показатели программы.

Объемы финансирования подлежат уточнению в соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения «Керчомъя».

Сведения об общем объеме финансирования муниципальной программы приведены в таблице:

тыс.руб.

| N п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Всего | В том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения «Керчомъя» | всего, в том числе | 2127,0 | 750,6 | 729,8 | 646,6 |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2127,0 | 750,6 | 729,8 | 646,6 |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие №1 «Организация уличного освещения» | всего, в том числе | 1438,3 | 479,8 | 479,2 | 479,3 |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1438,3 | 479,8 | 479,2 | 479,3 |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие № 2 «Мероприятия по санитарной очистке мусора на территории сельского поселения» | всего, в том числе |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие № 3 «Мероприятия по содержанию мест захоронения сельского поселения» | всего, в том числе |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие №4 «Мероприятия выкос (кошение) борщевика» | всего, в том числе |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие №5 «По очистке снега с внутрипоселенческих дорог» | всего, в том числе | 553,3 | 218,7 | 167,3 | 167,3 |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 553,3 | 218,7 | 167,3 | 167,3 |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие № 6 «Прочее благоустройство» | всего, в том числе |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 7 | Основное мероприятие № 7 «Мероприятия по уборке ветхих и старых домов» | всего, в том числе |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 8 | Основное мероприятие № 8 «Организация общественных работ» | всего, в том числе | 135,4 | 52,1 | 83,3 |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 135,4 | 52,1 | 83,3 |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |

# 5. Меры муниципального регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы сопряжена со следующими рисками, оказывающими существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной программы:

-риски финансовой необеспеченности, связанные с недостаточностью бюджетных средств на реализацию муниципальной программы. Эти риски могут не позволить достичь запланированных результатов и (или) значений целевых показателей, приведут к нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной динамике значений показателей;

-организационные риски, связанные с возможной неэффективной организацией выполнения мероприятий муниципальной программы. Эти риски могут привести к задержкам в реализации муниципальной программы;

-природные риски, связанные с возможными стихийными бедствиями. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования муниципальной программы в пользу других направлений развития района и переориентации на ликвидацию последствий техногенных или экологических катастроф.

Также возможны непредвиденные риски, которые связаны с изменением внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации муниципальной программы в том числе:

-риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, снижению доходов населения, увеличению стоимости финансовых ресурсов для банков, повышению инфляции и повышению ключевой ставки Центрального банка, что скажется на ужесточении условий ипотечного кредитования, повышении процентных ставок по кредитам и снижению уровня доступности ипотечных кредитов.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации муниципальной программы предусматривается:

-формирование эффективной системы управления муниципальной программы на основе четкого распределения полномочий исполнителя и участников муниципальной программы;

-обеспечение эффективного взаимодействия исполнителя и участников муниципальной программы;

-проведение мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки целевых показателей, а также мероприятий муниципальной программы;

-перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов.

# 6. Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы не предусмотрены.

# 7. Методика оценки эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по двум направлениям:

1) оценка полноты финансирования (Q1) (таблица 1);

2) оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) (таблица 2).

1. Оценка полноты финансирования (Q1) рассчитывается как соотношение запланированного объема расходов на муниципальную программу и фактического объема расходов за отчетный период (с учетом экономии, образовавшейся в ходе реализации муниципальной программы).

Таблица 1

Шкала оценки полноты финансирования

| Значение Q1 | Оценка |
| --- | --- |
| 0,98 <= Q1 <= 1,02 | полное финансирование |
| 0,5 <= Q1 < 0,98 | неполное финансирование |
| 1,02 < Q1 <= 1,5 | увеличенное финансирование |
| Q1 < 0,5 | существенное недофинансирование |
| Q1 > 1,5 | чрезмерное финансирование |

2. Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период.

Таблица 2

Шкала оценки достижения плановых значений целевых показателей

| Значение Q2 | Оценка |
| --- | --- |
| 0,95 <= Q2 <= 1,05 | высокая результативность |
| 0,7 <= Q2 <0,95 | средняя результативность (недовыполнение плана) |
| 1,05 <Q2 <= 1,3 | средняя результативность (перевыполнение плана) |
| Q2 <0,7 | низкая результативность (существенное недовыполнение плана) |
| Q2 >1,3 | низкая результативность (существенное перевыполнение плана) |

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде осуществляется путем анализа полученных значений полноты финансирования (Q1) и оценки достижения плановых значений целевых показателей (Q2).

В годовом отчете о ходе реализации муниципальной программы приводится значение оценки эффективности муниципальной программы (от 0 до 5), дается характеристика оценки (высокая эффективность, приемлемая эффективность, средняя эффективность, уровень эффективности ниже среднего, низкая эффективность, крайне низкая эффективность) и приводятся причины отклонений и предполагаемые дальнейшие действия в отношении оцениваемой муниципальной программы.   Приложение № 3 к Муниципальной программе

8.  Ожидаемые конечные результаты Программы

Оценка результативности Программы позволяет сформулировать следующие основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

Повышение обеспеченности территорий муниципального образования объектами благоустройства.

По программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Обязательным условием оценки планируемой эффективности Программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период её реализации целевых  показателей (индикаторов) Программы, а также мероприятий в установленные сроки.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения её реализации указана в приложении №4 настоящей Программы.

9. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор, который:

-   обеспечивает разработку программы;

- формирует структуру программы и перечень участников программы;

- организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников программы;

- принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в программу;

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации программы на основании предложений участников программы;

- разрабатывает формы отчетности для участников программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением программы, устанавливает сроки их предоставления;

- проводит мониторинг реализации программы и анализ отчетности, представляемой участниками программы;

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации программы;

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации программы);

- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте администрации сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сайт);

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на сайте;

- осуществляет иные полномочия, установленные программой.

Координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее 31 декабря текущего финансового года, утверждает согласованный с участниками муниципальной программы план реализации муниципальной программы на очередной год (далее - план реализации муниципальной программы) по форме согласно приложению № 4 к настоящей муниципальной программе.

План реализации муниципальной программы составляется в разрезе основных мероприятий, мероприятий подпрограмм, планируемых к реализации в очередном году, а также значимых контрольных событий реализации муниципальной программы (далее – контрольные события), оказывающих существенное влияние на сроки и результаты ее реализации в очередном году.

Основными характеристиками контрольных событий муниципальной программы являются общественная, в том числе социально-экономическая, значимость (важность) для достижения результата подпрограммы, основного мероприятия, нулевая длительность, возможность однозначной оценки достижения (0% или 100%), документальное подтверждение результата.

В обязательном порядке контрольные события выделяются по основным мероприятиям и мероприятиям подпрограмм, в составе которых предусмотрена реализация муниципальных функций по разработке и реализации государственной политики в соответствующей сфере реализации муниципальной программы, осуществлению муниципального контроля и надзора, управлению муниципальным имуществом.

Контрольные события определяются в зависимости от содержания основных мероприятий, мероприятий подпрограмм, по которым они выделяются. Для основных мероприятий и мероприятий подпрограмм:

-направленных на внедрение новых технологий, внедрение новых управленческих механизмов в сфере реализации муниципальной программы, реализацию инвестиционных проектов, в качестве контрольных событий при необходимости следует использовать характеристику конечного результата (или промежуточного результата) реализации соответствующего мероприятия (значимый промежуточный (ожидаемый) результат) реализации мероприятий);

-предусматривающих реализацию функций по осуществлению муниципального контроля (надзора), следует использовать контрольные события, отражающие качество, сроки, результативность осуществления контрольных (надзорных) мероприятий.

В плане реализации муниципальной программы при необходимости следует обеспечивать равномерное распределение контрольных событий в течение года.

В процессе реализации муниципальной программы ее координатор по согласованию с участниками муниципальной программы может принимать решения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы. Изменения в план реализации муниципальной программы при необходимости следует вносить не чаще 1 раза в квартал.

Координатор программы осуществляет контроль за выполнением плана реализации программы.

В целях обеспечения контроля за выполнением муниципальной программы ее координатор представляет план реализации муниципальной программы (изменения в план реализации муниципальной программы) в финансовый орган (должностному лицу) и обеспечивает его размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 5 рабочих дней после его утверждения (утверждения изменений в план реализации муниципальной программы»).

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется по отчетным формам и в сроки, утверждаемые финансовым управлением.

Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в финансовый орган (должностному лицу) заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в финансовый орган (должностному лицу) доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Участники программы в пределах своей компетенции ежегодно в сроки, установленные координатором программы, представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации программы.

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:

- сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому мероприятию подпрограмм,  включенных в муниципальную программу, в разрезе источников финансирования и главных распорядителей (распорядителей) средств местного бюджета;

- сведения о фактическом выполнении мероприятий подпрограмм, включенных в муниципальную программу, с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

- сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм плановым показателям, установленным муниципальной программой;

- оценку эффективности реализации муниципальной программы.

К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм, сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы (при наличии).

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, координатор муниципальной программы представляет в финансовое управление доклад о результатах ее выполнения, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы за истекший год и весь период реализации муниципальной программы.

При реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия) координатор муниципальной программы (подпрограммы), участник муниципальной программы, может выступать муниципальным заказчиком и (или) главным распорядителем бюджетных средств, а также исполнителем (в случае если мероприятие не предполагает финансирование за счет средств местного бюджета).

Приложение № 1
к муниципальной программе
сельского поселения «Керчомъя»

«Благоустройство территории

сельского поселения

«Керчомъя»

# Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения «Керчомъя»

| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус <*> | Значение показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | # Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения «Керчомъя» |  |  |  |  |  |
|  | Цель - комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории сельского поселения «Керчомъя», способствующего комфортной жизнедеятельности, создание комфортных условий проживания и отдыха населения. |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие №1 «Организация уличного освещения» |  |  |  |  |  |
|  | Задача – обеспечение освещенности улиц, внедрение современных экологически безопасных осветительных приборов, повышение энергетической эффективности |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель - количество приобретение светильников | штук |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель – уровень освещенности улиц | процент |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие № 2 «Мероприятия по санитарной очистке мусора на территории сельского поселения» |  |  |  |  |  |
|  | Задача – улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории поселения |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель - количество убранных несанкционированных свалок | штук |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель – контроль за исполнением Правил благоустройства и санитарного содержания территории поселения – выдача предписаний | штук |  |  |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие №3«Мероприятия по содержанию мест захоронения» |  |  |  |  |  |
|  | Задача – проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель – количество кладбищ, где проводились мероприятия по благоустройству | штук |  | 2 | 2 | 2 |
| 1.4 | Основное мероприятие №4«Мероприятия по кошению борщевика» |  |  |  |  |  |
|  | Задача – проведение работ по кошению борщевика |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель – площадь скошенных территорий от борщевика | кв.м |  |  |  |  |
| 1.5 | Основное мероприятие № 5 «Мероприятия по очистке снега с внутрипоселенческих дорог» |  |  |  |  |  |
|  | Задача – проведение работ по очистке снега с внутрипоселенческих дорог | км |  | 22,82 | 22,82 | 22,82 |
|  | Целевой показатель-количество прочищенных внутрипоселенческих дорог по путевым листам | №№ |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель - качественный (обращения граждан) | человек |  | 1 | 1 | 1 |
| 1.6 | Основное мероприятие № 6,7 «Прочее благоустройство» |  |  |  |  |  |
|  | Задача – повышение уровня благоустройства общественных территорий. |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель – количество обустроенных детских площадок | штук |  | 1 | 1 | 1 |
|  | Целевой показатель – площадь убранной территории на детских, спортивных площадках и зонах отдыха | м2 |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель – количество проведенных субботников | штук |  | 2 | 2 | 2 |
| 1.7 | Основное мероприятие № 8 «Организация общественных работ» |  |  |  |  |  |
|  | Задача – привлечение безработных граждан к участию в решении проблем благоустройства |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель - количество привлеченных общественных рабочих | человек |  | 8 | 8 |  |

*1 целевой показатель определяется на основе данных муниципального статистического наблюдения

Приложение № 2
к муниципальной программе
сельского поселения

«Благоустройство территории

сельского поселения

«Керчомъя»

Перечень основных мероприятий

# Программы «Благоустройство территории сельского поселения «Керчомъя»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс.руб.) | В том числе по годам: |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 |  | 2022 | 2023 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Основное мероприятие № 1 Организация уличного освещения | районный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Содержание наружных сетей уличного освещения |  |
|  |  | Местные бюджет | 1438,3 | 479,8 |  | 479,2 | 479,3 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Всего: | 1438,3 | 479,8 |  | 479,2 | 479,3 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие №1.1. Оплата потребленной электроэнергии для нужд уличного освещения | районный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Местные бюджет | 1149,9 | 383,3 |  | 383,3 | 383,3 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Всего: | 1149,9 | 383,3 |  | 383,3 | 383,3 |  |  |
| 1.2 | Мероприятие № 1.2. Оплата за обслуживание уличного освещения | районный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Местные бюджет | 273,5 | 91,5 |  | 91,0 | 91,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Всего: | 273,5 | 91,5 |  | 91,0 | 91,0 |  |  |
| 1.3 | Мероприятие № 1.3. Оплата за аренду опор для светильников уличного освещения | районный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Местные бюджет | 14,9 | 5,0 |  | 4,9 | 5,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Всего: | 14,9 | 5,0 |  | 4,9 | 5,0 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие № 2 Мероприятия по санитарной очистке мусора на территории сельского поселения. | Районный бюджет |  |  |  |  |  | Улучшения санитарного и экологического состояния поселения |  |
|  |  | Местные бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие № 2.1. Ликвидация стихийных навалов мусора на территории сельского поселения | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие № 2.2. Косметический ремонт, окраска элементов и ограждений на памятниках | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие №3 Мероприятия по содержанию мест захоронения сельского поселения | районный бюджет |  |  |  |  |  | Улучшение содержания мест захоронения |  |
|  |  | Местные бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие № 3.1. Ремонт ограждений на кладбищах | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Мероприятие № 3.2. Уборка территории кладбища | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Мероприятие № 3.3. Вывоз мусора с кладбищ на свалку на тракторах МТЗ | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие №4 «Мероприятия по кошению борщевика» | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие № 5 Мероприятия по содержанию в внутрипоселенческих дорог» | районный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Местные бюджет | 553,3 | 218,7 |  | 167,3 | 167,3 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Всего: | 553,3 | 218,7 |  | 167,3 | 167,3 |  |  |
| 6 | Основное мероприятие №6. Прочее благоустройство | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Мероприятие № 6.1. Установка 3-х информационных стендов (аншлагов) для размещения объявлений в местах массового пребывания граждан | районный бюджет |  |  |  |  |  | Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов |  |
|  |  | Местные бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Мероприятие № 6.2. Приобретение горюче-смазочных материалов для малой механизации (бензо триммеры и пилы, мотопомпы). | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Мероприятие № 6.3. Мероприятия по обустройству, ремонту и содержанию детских игровых площадок сельского поселения | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Мероприятие № 6.4 Проведение субботников | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Мероприятие № 6.5 Снос 12-ти квартирного дома . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 | Мероприятие № 6.6 Обустройство детских и спортивных площадок дополнительными сооружениями | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Основное мероприятие № 7 Организация общественных работ | районный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Предоставление временно рабочих мест трудоустроенным на временные и общественные работы. |  |
|  |  | Местные бюджет | 135,4 | 52,1 |  | 83,3 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Всего: | 135,4 | 52,1 |  | 83,3 |  |  |  |
| 7.1 | Мероприятие №7.1. Мероприятия по организации временной занятости безработных | Районный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Местные бюджет | 135,4 | 52,1 |  | 83,3 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Всего: | 135,4 | 52,1 |  | 83,3 |  |  |  |
|  | ИТОГО по муниципальной программе | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | Местные бюджет | 2127 | 750,6 | 729,8 |  | 646,6 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | Всего: | 2127 | 750,6 | 729,8 |  | 646,6 |  |  |

Приложение № 3
к муниципальной программе
сельского поселения

«Благоустройство территории

сельского поселения

«Керчомъя»

Адресный  перечень площадок по сбору (бестарный сбор) ТКО в сельском поселении «Керчомъя»

к муниципальной программе «Благоустройство территории сельского поселения «Керчомъя»

| № п/п | Данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Данные о собственниках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, которые складируются в местах (на площадках) накопления твердых коммунальных отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 168079, Республика Коми, Усть-Куломский р-н, с.Керчомъя, кывтыдское кладбище со стороны въезда с с.Усть-Кулом), (61,486877 53,873757) | сведения об используемом покрытии – непосредственно на грунт; площадь – 4 кв.м., количество контейнеров -1; объем- 1,5 куб.м. | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» ОГРН 1021101033030 Республика Коми, Усть-Куломский район, с.Усть-Кулом, ул. Советская, д.37 | Отходы от жилых домов несортированные |
| 22 | 168079, Республика Коми, Усть-Куломский р-н, с.Керчомъя, ул.Центральная, автобусная остановка № 1 (со стороны въезда с с.Усть-Кулом), (61,486877 53,873757) | сведения об используемом покрытии – непосредственно на грунт; площадь – 4 кв.м., количество контейнеров -1; объем- 1,5 куб.м. | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» ОГРН 1021101033030 Республика Коми, Усть-Куломский район, с.Усть-Кулом, ул. Советская, д.37 | Отходы от жилых домов несортированные |
| 33 | 168079, Республика Коми, Усть-Куломский р-н, с.Керчомъя, ул.Центральная, напротив д.№ 41 (61,487368 53,882730) | сведения об используемом покрытии – непосредственно на грунт; площадь – 4 кв.м., количество контейнеров -2; объем- 1,5 куб.м. | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» ОГРН 1021101033030 Республика Коми, Усть-Куломский район, с.Усть-Кулом, ул. Советская, д.37 | Отходы от жилых домов несортированные |
| 44 | 168079, Республика Коми, Усть-Куломский р-н, с.Керчомъя, ул.Центральная, напротив д.№ 67 (61,487368 53,882730) | сведения об используемом покрытии – непосредственно на грунт; площадь – 4 кв.м., количество контейнеров -1; объем- 1,5 куб.м. | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» ОГРН 1021101033030 Республика Коми, Усть-Куломский район, с.Усть-Кулом, ул. Советская, д.37 | Отходы от жилых домов несортированные |
| 45 | 168079, Республика Коми, Усть-Куломский р-н, с.Керчомъя, ул.Центральная, автобусная остановка №2 61,486343 53,888316 | сведения об используемом покрытии – непосредственно на грунт; площадь – 4 кв.м., количество контейнеров-2; объем- 1,5 куб.м. | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» ОГРН 1021101033030 Республика Коми, Усть-Куломский район, с.Усть-Кулом, ул. Советская, д.37 | Отходы от жилых домов несортированные |
| 66 | 168079, Республика Коми, Усть-Куломский р-н, с.Керчомъя, ул.Центральная, возле д.№ 114; 61,480598 53,899908 | сведения об используемом покрытии – непосредственно на грунт; площадь – 4 кв.м., количество контейнеров-1; объем- 1,5 куб.м. | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» ОГРН 1021101033030 Республика Коми, Усть-Куломский район, с.Усть-Кулом, ул. Советская, д.37 | Отходы от жилых домов несортированные |
| 77 | 168079, Республика Коми, Усть-Куломский р-н, с.Керчомъя, ул.Центральная, возле д.№ 183; 61,480598 53,899908 | сведения об используемом покрытии – непосредственно на грунт; площадь – 4 кв.м., количество контейнеров-1; объем- 1,5 куб.м. | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» ОГРН 1021101033030 Республика Коми, Усть-Куломский район, с.Усть-Кулом, ул. Советская, д.37 | Отходы от жилых домов несортированные |
| 88 | 168079, Республика Коми, Усть-Куломский р-н, с.Керчомъя, ул.Центральная, возле д.№ 215; 61,480598 53,899908 | сведения об используемом покрытии – непосредственно на грунт; площадь – 4 кв.м., количество контейнеров -1; объем- 1,5 куб.м. | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» ОГРН 1021101033030 Республика Коми, Усть-Куломский район, с.Усть-Кулом, ул. Советская, д.37 | Отходы от жилых домов несортированные |
| 99 | 168079, Республика Коми, Усть-Куломский р-н, с.Керчомъя, ул.Центральная, автобусная остановка № 4 61,477412 53,906161 | сведения об используемом покрытии – непосредственно на грунт; площадь – 4 кв.м., количество контейнеров -1; объем- 1,5 куб.м. | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» ОГРН 1021101033030 Республика Коми, Усть-Куломский район, с.Усть-Кулом, ул. Советская, д.37 | Отходы от жилых домов несортированные |
| 110 | 168079, Республика Коми, Усть-Куломский р-н, с.Керчомъя, ул.Центральная, возле д.№ 277 61,476165 53,907576 | сведения об используемом покрытии – непосредственно на грунт; площадь – 4 кв.м., количество контейнеров -2; объем- 1,5 куб.м. | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» ОГРН 1021101033030 Республика Коми, Усть-Куломский район, с.Усть-Кулом, ул. Советская, д.37 | Отходы от жилых домов несортированные |
| 111 | 168079, Республика Коми, Усть-Куломский р-н, с.Керчомъя, ул.Центральная, возле д.№ 302 61,474648 53,912915 | сведения об используемом покрытии – непосредственно на грунт; площадь – 4 кв.м., количество контейнеров -2; объем- 1,5 куб.м. | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» ОГРН 1021101033030 Республика Коми, Усть-Куломский район, с.Усть-Кулом, ул. Советская, д.37 | Отходы от жилых домов несортированные |
| 112 | 168079, Республика Коми, Усть-Куломский р-н, с.Керчомъя, ул.Центральная, местечко Шошка 61,473611 53,916911 | сведения об используемом покрытии – непосредственно на грунт; площадь – 4 кв.м., количество контейнеров -2; объем- 1,5 куб.м. | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» ОГРН 1021101033030 Республика Коми, Усть-Куломский район, с.Усть-Кулом, ул. Советская, д.37 | Отходы от жилых домов несортированные |
| 113 | 168079, Республика Коми, Усть-Куломский р-н, с.Керчомъя, ул.Центральная, напротив магазина «Исток» 61,472145 53,915259 | сведения об используемом покрытии – непосредственно на грунт; площадь – 4 кв.м., количество контейнеров -1; объем- 1,5 куб.м. | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» ОГРН 1021101033030 Республика Коми, Усть-Куломский район, с.Усть-Кулом, ул. Советская, д.37 | Отходы от жилых домов несортированные |
| 114 | 168079, Республика Коми, Усть-Куломский р-н, с.Керчомъя, ул.Центральная, 20 «о» администрация 61,472733 53,920169 | сведения об используемом покрытии – непосредственно на грунт; площадь – 4 кв.м., количество контейнеров -1; объем- 1,5 куб.м. | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» ОГРН 1021101033030 Республика Коми, Усть-Куломский район, с.Усть-Кулом, ул. Советская, д.37 | Отходы от жилых домов несортированные |
| 115 | 168079, Республика Коми, Усть-Куломский р-н, с.Керчомъя, ул.Центральная, возле д.№ 426 61,470562 53,925327 | сведения об используемом покрытии – непосредственно на грунт; площадь – 4 кв.м., количество контейнеров -1; объем- 1,5 куб.м. | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» ОГРН 1021101033030 Республика Коми, Усть-Куломский район, с.Усть-Кулом, ул. Советская, д.37 | Отходы от жилых домов несортированные |
| 116 | 168079, Республика Коми, Усть-Куломский р-н, с.Керчомъя, ул.Центральная, 25 «о» Лесхоз 61,468174 53,931299 | сведения об используемом покрытии – непосредственно на грунт; площадь – 4 кв.м., количество контейнеров -1; объем- 1,5 куб.м. | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» ОГРН 1021101033030 Республика Коми, Усть-Куломский район, с.Усть-Кулом, ул. Советская, д.37 | Отходы от жилых домов несортированные |
| 117 | 168079, Республика Коми, Усть-Куломский р-н, с.Керчомъя, ул.Центральная, автобусная остановка № 6 Церковь 61,466860 53,933645 | сведения об используемом покрытии – непосредственно на грунт; площадь – 4 кв.м., количество контейнеров -1; объем- 1,5 куб.м. | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» ОГРН 1021101033030 Республика Коми, Усть-Куломский район, с.Усть-Кулом, ул. Советская, д.37 | Отходы от жилых домов несортированные |
| 118 | 168079, Республика Коми, Усть-Куломский р-н, с.Керчомъя, ул.Центральная, напротив д.№ 547; 61,465707 53,938733 | сведения об используемом покрытии – непосредственно на грунт; площадь – 4 кв.м., количество контейнеров -1; объем- 1,5 куб.м. | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» ОГРН 1021101033030 Республика Коми, Усть-Куломский район, с.Усть-Кулом, ул. Советская, д.37 | Отходы от жилых домов несортированные |
| 119 | 168079, Республика Коми, Усть-Куломский р-н, с.Керчомъя, ул.Центральная, Детская площадка «Оз тусь»; 61,463742 53,942446 | сведения об используемом покрытии – непосредственно на грунт; площадь – 4 кв.м., количество контейнеров -1; объем- 1,5 куб.м. | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» ОГРН 1021101033030 Республика Коми, Усть-Куломский район, с.Усть-Кулом, ул. Советская, д.37 | Отходы от жилых домов несортированные |
| 220 | 168079, Республика Коми, Усть-Куломский р-н, с.Керчомъя, ул.Центральная, напротив д.№ 637; 61,461782 53,947062 | сведения об используемом покрытии – непосредственно на грунт; площадь – 4 кв.м., количество контейнеров -1; объем- 1,5 куб.м. | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» ОГРН 1021101033030 Республика Коми, Усть-Куломский район, с.Усть-Кулом, ул. Советская, д.37 | Отходы от жилых домов несортированные |
| 121 | 168079, Республика Коми, Усть-Куломский р-н, с.Керчомъя, ул.Центральная, Возле д.№ 660; 61,460654 53,950407 | сведения об используемом покрытии – непосредственно на грунт; площадь – 4 кв.м., количество контейнеров -1; объем- 1,5 куб.м. | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» ОГРН 1021101033030 Республика Коми, Усть-Куломский район, с.Усть-Кулом, ул. Советская, д.37 | Отходы от жилых домов несортированные |
| 122 | 168079, Республика Коми, Усть-Куломский р-н, с.Керчомъя, ул.Центральная, автобусная остановка № 7; 61,458679 53954780 | сведения об используемом покрытии – непосредственно на грунт; площадь – 4 кв.м., количество контейнеров -1; объем- 1,5 куб.м. | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» ОГРН 1021101033030 Республика Коми, Усть-Куломский район, с.Усть-Кулом, ул. Советская, д.37 | Отходы от жилых домов несортированные |
| 123 | 168079, Республика Коми, Усть-Куломский р-н, с.Керчомъя, катыдское кладбище со стороны п. Логинъяг 61,458679 53954780 | сведения об используемом покрытии – непосредственно на грунт; площадь – 4 кв.м., количество контейнеров -1; объем- 1,5 куб.м. | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» ОГРН 1021101033030 Республика Коми, Усть-Куломский район, с.Усть-Кулом, ул. Советская, д.37 | Отходы от жилых домов несортированные |
| 124 | 168079, Республика Коми, Усть-Куломский р-н, с.Керчомъя, ул.Центральная, Возле д.№ 660; 61,460654 53,950407 | сведения об используемом покрытии – непосредственно на грунт; площадь – 4 кв.м., количество контейнеров -1; объем- 1,5 куб.м. | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» ОГРН 1021101033030 Республика Коми, Усть-Куломский район, с.Усть-Кулом, ул. Советская, д.37 | Отходы от жилых домов несортированные |
| 125 | 168079, Республика Коми, Усть-Куломский р-н, с.Керчомъя, ул.Центральная, автобусная остановка № 7; 61,458679 53954780 | сведения об используемом покрытии – непосредственно на грунт; площадь – 4 кв.м., количество контейнеров -1; объем- 1,5 куб.м. | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» ОГРН 1021101033030 Республика Коми, Усть-Куломский район, с.Усть-Кулом, ул. Советская, д.37 | Отходы от жилых домов несортированные |
| 126 | 168079, Республика Коми, Усть-Куломский р-н, с.Керчомъя, катыдское кладбище со стороны п. Логинъяг 61,458679 53954780 | сведения об используемом покрытии – непосредственно на грунт; площадь – 4 кв.м., количество контейнеров -1; объем- 1,5 куб.м. | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» ОГРН 1021101033030 Республика Коми, Усть-Куломский район, с.Усть-Кулом, ул. Советская, д.37 | Отходы от жилых домов несортированные |

| Приложение № 4 к муниципальной программе сельского поселения «Благоустройство территории сельского поселения «Керчомъя» |  |
| --- | --- |

ПЛАН

реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории сельского поселения «Керчомъя»

| N п/п1) | Наименование подпрограммы, контрольного события | Статус2) | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольное событие 3) | Срок реализации мероприятия, дата контрольного события4) | Код классификации расходов бюджета | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей5) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие № 1 Организация уличного освещения | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.1 |  | Глава СП | 10.08.2021-01.05.2021 | 94705039900000210240 | 150 | 83 | 81 | 165,8 |
| 2 | Мероприятие № 2 Мероприятия по санитарной очистке мусора на территории сельского поселения. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2.1 |  | Глава СП | 06.05.2021-20.06.2021 |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие № 3 Мероприятия по содержанию мест захоронения сельского поселения | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 3.1 |  | Глава СП | 19.06.2021, 28.08.2021 |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятие № 4 «Мероприятия по кошению борщевика» | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 4.1 |  | Глава СП | 17.06.2021 |  |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятие № 5 Мероприятия по содержанию в внутрипоселенческих дорог» | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 5.1 |  | Глава СП | 25.11.2021-30.03.2022 | 94705039900000214244 | 161 |  |  | 57,7 |
| 6 | Мероприятие № 6 Прочее благоустройство | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 6.1 |  | Глава СП | 06.05.2021-20.06.2021 |  |  |  |  |  |
| 7 | Мероприятие № 7 Организация общественных работ | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 7.1 |  | Глава СП | По необходимости | 94705039900000213120 | 25 | 22,1 |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  | 336 | 110,1 | 81 | 223,5 |

1) Нумерация основного мероприятия, мероприятия подпрограммы и ведомственной целевой программы должна соответствовать нумерации, указанной в муниципальной программе (подпрограмме, ведомственной целевой программе).

2)  Контрольное событие отмечается в следующих случаях:

Если контрольное событие включено в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-606 важнейших целевых показателей, присваивается статус «1»;

если контрольное событие отражает результат выполнения мероприятий приоритетных национальных проектов, присваивается статус "2";

если контрольное событие включено в иной план, присваивается статус "3" с указанием в сноске наименования плана ("дорожной карты").

Допускается присваивание нескольких статусов одному контрольному событию в соответствующей графе.

3) Ответственным за реализацию мероприятия и (или) выполнение контрольного события указывается должностное лицо не ниже руководителя администрации сельского поселения «Керчомъя».

4) Указываются даты начала и окончания реализации мероприятия, по контрольному событию – точная дата или крайний срок его проведения.

5)  В части финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета  республиканского и районного бюджета всего и в том числе, с добавлением отдельных строк для каждого уровня бюджета.